Uchwała Nr XXVIII/191/2009

Rady Gminy Siedlce

z dnia 29 stycznia 2009 roku

w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2009 – 2011”.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami/, Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1

1.  Uchwala się „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

na lata 2009- 2011” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały zwany dalej „planem”.

2.  Zmianę nakładów na poszczególne obiekty nie uznaje się za zmianę planu pod warunkiem, ze

nie ulega zmianie łączna kwota nakładów w pozycji „ Razem inwestycje”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XV/104/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2008-20010”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Janusz Mikulski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/191/2009

Rady Gminy Siedlce

z dnia 29 stycznia 2009 roku

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858/ - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach opracowało plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu na lata 2009-2011.

Plan spełnia wymogi określone w art. 21 ust. 2 wyżej powołanej ustawy. Zadania ujęte w planie są zgodne z kierunkami rozwoju Miasta Siedlce i Gminy Siedlce określonymi w „Strategii Rozwoju Siedlec do roku 2010" oraz w „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Siedlce na lata 2005-2013". Plan jest zgodny również z ustaleniami zawartymi w zezwoleniach wydanych Spółce PWiK na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Prezydenta Miasta Siedlce i Wójta Gminy Siedlce.

Planowana wielkość nakładów inwestycyjnych na  rok 2009 wynosi 22 130 996zł,   w tym

14 339 096 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W planowanych nakładach uwzględniono kwotę 1 100 000 zł, która zostanie wniesiona przez Urząd Gminy Siedlce z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu i automatyki na Ujęciu Wody w Purzecu oraz na kontynuację wymiany wodomierzy i uzbrojenia na sieci wodociągowej przejętej w 2008r na terenie Gminy Siedlce. Pozostałe wydatki zostaną sfinansowane wpływami z odpisów amortyzacyjnych oraz preferencyjnymi pożyczkami.

Umieszczona w planie prognoza finansowa na lata 2009 – 2011 oraz nakłady inwestycyjne w kwocie 14 339 096 zł przewidywane do poniesienia w 2009 r. w ramach projektowanego na lata 2009-2012 przedsięwzięcia ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko będą realizowane pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji Komitetu Europejskiego lub upoważnionej polskiej instytucji o dofinansowaniu projektu.

Plan szczegółowy na rok 2010 będzie opracowany w IV kwartale 2009 roku.

Przedkładany do uchwalenia plan zapewnia zdolność posiadanych przez PWiK Spółka z o.o.

w Siedlcach urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Przewodniczący

Rady Gminy

Janusz Mikulski

Załącznik

do Uchwały Nr XXVIII/191/2009

Rady Gminy Siedlce

z dnia 29 stycznia 2009 roku

| PROJEKT PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZADZEŃ KANALIZACYJNYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Obiekt | Opis zakresu prac projektowych inwestycyjnych i budowlanych | Planowane nakłady w PLN |  |  | FINANSOWANIE |
|  |  |  | ROK 2009 | ROK 2010 | ROK 2011 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | C.11.1 Utrzymanie jakości wody zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, polskimi normami oraz wytycznymi WHO |  |  |  |  |  |
| Razem Ujęcia |  |  | 1 210 000 | 2 140 000 | 1 920 000 | środki własne |
| 2 | C.11.2 Poprawa sprawności dystrybucji wody Opracowanie systemu zarządzania siecią wodociągową |  |  |  |  |  |
| Razem poprawa sprawności dystrybucji wody |  |  | 693 000 | 20 000 | 0 | środki własne |
| 3 | C.11.3 Budowa i rozbudowa nowych sieci wodociągowych |  |  |  |  |  |
|  | Razem budowa wodociągów |  | 1 239 200 | 1 855 000 | 1 427 000 | środki własne |
| 4 | C.11.5 Budowa i rozbudowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |
|  | Razem budowa kanałów sanitarnych |  | 4 242 700 | 1 662 000 | 1 970 000 | środki własne |
| 5 | C.11.8 Utrzymanie eksploatacji oczyszczalni ścieków zgodnie z Normami Europejskimi |  |  |  |  |  |
|  | Razem oczyszczalnia |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | C.17.3 Oczyszczanie wód opadowych odprowadzanych do rzeki Muchawki i Liwca |  |  |  |  |  |
|  | Razem kanalizacja deszczowa |  | 7 000 | 0 | 200 000 | środki własne |
| 7 | Zakupy |  | 400 000 | 400 000 | 500 000 | środki własne |
| 8 | Inwestycje obejmujące zadania realizowane w ramach programu operacyjnego I i Ś |  | 14 339 096 | 39 240 000 | 40 080 000 | środki własne/Program Operacyjny Infrastrukt. i Środ. |
|  | Razem inwestycje |  | 22 130 996 | 45 317 000 | 46 097 000 |  |
| Urząd Gminy Siedlce przekaże kwotę 1100 000 zł w formie zwiększenia kapitału Spółki. |  |  |  |  |  |  |
| Plan w pozycji 8 na bieżąco uzgadniany jest Z NFOŚiGW w Warszawie. |  |  |  |  |  |  |
| Brak decyzji Komisji Europejskiej o przyznaniu dotacji oraz brak przetargów na poszczególne zadania będzie miał wpływ na termin realizacji i wysokość nakładów |  |  |  |  |  |  |

Przewodniczący

Rady Gminy

Janusz Mikulski